Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este periodo de desarrollo, nuestro equipo ha avanzado de manera significativa en la construcción del módulo de Evaluación de Desempeño de la plataforma Evalink, que constituye el eje central del proyecto APT. Este módulo busca digitalizar y optimizar los procesos evaluativos del personal en establecimientos educacionales, fortaleciendo la gestión interna de recursos humanos. En esta fase, hemos logrado consolidar el funcionamiento completo del flujo de evaluación, desde la creación de tipos de evaluación por parte del área de RRHH, hasta la ejecución y registro de resultados por parte de trabajadores y evaluadores. El avance abarcó tanto aspectos técnicos como metodológicos, priorizando la claridad en la estructura del sistema y la experiencia de usuario. Actividades realizadas - Diseño y documentación de casos de uso y diagramas de interacción entre los actores (RRHH, Trabajador y Evaluador). - Creación del modelo de datos que soporta el módulo, incluyendo entidades como Tipo de Evaluación, Áreas, Competencias, Indicadores y Niveles de Logro. - Desarrollo del formulario de evaluación con estructura dinámica y validaciones integradas, que permite la evaluación por áreas y el registro de puntajes de manera progresiva. - Implementación de la asignación de evaluaciones a usuarios filtrados por empresa y ciclo, permitiendo una administración más ordenada de los procesos. - Generación de resultados finales automáticos, mostrando los porcentajes obtenidos por cada área y el promedio general. - Creación del formato PDF institucional de evaluación, que permite visualizar los resultados finales con una presentación formal, legible y alineada con la imagen del proyecto. - Coordinación de tareas, revisión de avances y control de versiones mediante metodología ágil Scrum, distribuyendo responsabilidades y asegurando entregas parciales en cada sprint. Objetivos cumplidos - Construcción de un MVP funcional del módulo de evaluación, completamente navegable y con los flujos principales operativos. - Implementación de formularios dinámicos con validación, almacenamiento de respuestas y cálculo automático de puntajes. - Integración de asignación y ejecución de evaluaciones, contemplando los roles definidos (RRHH, Evaluador y Trabajador). - Creación del formato PDF de resultados como evidencia formal del proceso evaluativo. - Aplicación de metodología Scrum, con sprints quincenales, retrospectivas y priorización de historias de usuario según valor funcional. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Diseños de interfaz en Figma: prototipos de las vistas del módulo de evaluación (roles de RRHH, Evaluador y Trabajador), donde se aprecia la estructura visual del flujo completo. Diagramas de Casos de Uso y Flujo General: muestran la interacción entre los actores y el sistema, respaldando la lógica funcional implementada. Capturas del MVP funcional: evidencian el formulario de evaluación, la asignación de usuarios, la visualización de resultados y la descarga de PDF. Video demostrativo: presentación del funcionamiento del sistema con los flujos principales operativos y ejemplos de uso. Justificación Estas evidencias permiten constatar el avance técnico y funcional del módulo de evaluación, mostrando el cumplimiento de los objetivos específicos planteados. Además, reflejan la aplicación de buenas prácticas en diseño, desarrollo y gestión ágil del proyecto. Resguardo de la calidad El equipo mantuvo estándares de calidad aplicando los siguientes principios: Revisión constante de requerimientos y validaciones con la metodología Scrum. Uso de componentes reutilizables en el frontend, favoreciendo la escalabilidad y mantenibilidad del sistema. Validaciones de datos y control de flujos en las interfaces, asegurando la integridad de la información registrada. Revisión colaborativa del código y documentación de cada entrega parcial. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto (objetivos, alcance, equipo, roles). | Plantilla institucional, Google Docs. | 2 días | Equipo completo | Documento aprobado y base del desarrollo. | Completado |  |
| Planificación ágil | Configuración y uso de Jira para gestión Scrum (sprints, backlog, historias de usuario). | Jira, tableros de trabajo. | 2 días | Sharay Muñoz | Se organizaron sprints de 2 semanas. | Completado | Se reajustaron prioridades para centrarse en MVP. |
| Análisis y requerimientos | Desarrollo del documento de Requisitos de Software (funcionales y no funcionales). | Word, documentación colaborativa. | 3 días | Sharay Muñoz | Define base funcional y técnica del sistema. | Completado |  |
| Arquitectura de software | Creación del Informe de Arquitectura bajo modelo 4+1 (vistas lógica, de procesos, desarrollo, física y de casos de uso). | Draw.io, Word, diagramas UML. | 4 días. | Equipo completo | Se estableció estructura backend–frontend y relaciones. | Completado | Ajuste de vistas según nuevas decisiones técnicas. |
| Diseño de interfaz y experiencia | Diseño del prototipo en Figma (roles RRHH, Evaluador y Trabajador). | Figma, guías de estilo institucional. | 3 días | Sebasthian Silva | Diseño aprobado como referencia visual. | Completado | Se adaptaron tamaños para dispositivos móviles. |
| Modelado de base de datos | Construcción del modelo de datos relacional del módulo de evaluación. | Diagrama ER, documentación técnica. | 2 días | Vicente Farías | Entidades principales validadas. | Completado | Optimización de relaciones y nombres de campos. |
| Desarrollo backend | Implementación del backend con Django REST Framework (modelos, vistas, endpoints). | Visual Studio Code, Django, PostgreSQL. | 1 mes | Vicente Farías. Sharay Muñoz | API funcional conectada a base de datos cloud. | Completado |  |
| Desarrollo frontend | Implementación del frontend en React + HeroUI (formulario, asignaciones y visualización). | Vite, React, Zustand, Tailwind, HeroUI. | 3 semanas | Equipo completo | Flujo completo operativo con rutas protegidas. | Completado | Se ajustó estructura para carga progresiva. |
| Integración visual | Conexión frontend–backend y pruebas de flujo completo. | Axios, entorno local y nube. | 5 días | Equipo | Comunicación estable entre módulos. | Completado | Se optimizaron endpoints para velocidad de carga. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Durante el desarrollo del módulo de Evaluación de Evalink, el equipo logró cumplir la mayoría de las actividades planificadas, aunque se presentaron algunos ajustes y desafíos en la ejecución. Factores que facilitaron el desarrollo: La definición clara del alcance (solo módulo de evaluación) permitió mantener el foco y cumplir los objetivos principales. El uso de Jira y metodología Scrum facilitó la organización de tareas y la priorización de entregables. El trabajo colaborativo y el uso de herramientas como Figma, Django y React agilizaron la integración entre diseño y desarrollo. Factores que dificultaron el desarrollo: Se presentaron diferencias técnicas en la autenticación móvil (Google Sign-In), lo que retrasó parte de las pruebas. La coordinación de tiempos entre documentación técnica y desarrollo práctico fue un desafío. Acciones y ajustes realizados: Se implementó un método alternativo de login para la versión móvil. Se reorganizó el cronograma priorizando el MVP funcional. Se simplificó el formulario de evaluación para mejorar su rendimiento en dispositivos móviles. En conclusión, los ajustes realizados permitieron mantener la calidad y completar las funciones principales del módulo, cumpliendo con los objetivos establecidos en el plan de trabajo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante la ejecución del proyecto se realizaron ajustes menores al plan de trabajo con el fin de optimizar los tiempos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del módulo de Evaluación. Se simplificó el diseño del formulario de evaluación, reduciendo el número de pasos y mejorando su usabilidad en dispositivos móviles. Además, se ajustó el cronograma en Jira, reorganizando tareas para priorizar las funciones principales del MVP, como la asignación de evaluaciones, el cálculo de puntajes y la generación del resultado final. Estos cambios permitieron mantener el enfoque en un producto estable y funcional, asegurando que cada integrante del equipo pudiera cumplir con sus responsabilidades de forma eficiente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: De acuerdo con la planificación establecida, todas las actividades del módulo de Evaluación se encuentran dentro de los plazos previstos y no existen tareas atrasadas ni pendientes de inicio. Durante el desarrollo, se presentó un inconveniente técnico con la autenticación mediante Google Sign-In en la versión móvil, pero este fue abordado oportunamente dentro del cronograma planificado, sin afectar los hitos ni el avance general del proyecto. La correcta organización del equipo, el uso de Jira para el control de tareas y la comunicación constante permitieron mantener el ritmo de trabajo y cumplir los tiempos establecidos para cada entrega.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.