## Slide 1: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Comunidad Educativa Digital | Evaluación de Desempeño
Integrantes: Vicente Farías
Sharay Muñoz
Sebasthian Silva
Docente: Fernando Herrera

## Slide 2
Introducción
La Fundación Educacional Pudahuel busca implementar un sistema de Evaluación de Desempeño innovador y transparente, que potencie el crecimiento profesional y la toma de decisiones basadas en datos. Este proyecto establece el marco formal de trabajo mediante el Acta de Constitución.
🎯 Objetivo principal → Digitalizar la evaluación del desempeño
👥 Destinatarios → Colaboradores y supervisores.
⚙️ Metodología → Ágil (Scrum).

## Slide 3
Objetivos y Alcance
Objetivo
Desarrollar e implementar un módulo digital de Evaluación de Desempeño que centralice, estandarice y transparente el proceso de evaluación dentro de la Fundación Educacional Pudahuel, utilizando tecnologías modernas y seguras, con el fin de mejorar la gestión del talento humano y apoyar la toma de decisiones estratégicas.
Alcance
Gestión de plantillas de evaluación
Asignación de evaluaciones
Autoevaluación
Evaluación de subordinados
Evaluación comparativa 180°
Reportes y dashboards
Autenticación y seguridad
Infraestructura y despliegue

## Slide 4: CRONOGRAMA Y METODOLOGÍA (SCRUM)
🔄 Trabajo en sprints de 2 semanas.
👥 Roles: Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo.
📦 Entregas incrementales en cada sprint.
📈 Flexibilidad y priorización de valor.
💬 Retroalimentación continua con el cliente.
Tablero en Jira

## Slide 5
Recursos y Tecnología
Recursos Humanos
Roles: Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo, QA
Apoyo de RRHH para validación de evaluaciones y pruebas de aceptación.
Recursos Tecnológicos
Backend:
Frontend: +
Tailwind (HeroUI).
Base de Datos:
Autenticación: Google OAuth2 (JWT + Refresh Tokens).
Servicios en la nube: (seguridad y disponibilidad).
Recursos Materiales
Estaciones de trabajo con entornos de desarrollo configurados.
Conectividad estable para trabajo colaborativo.
Repositorio GitHub para control de versiones.

## Slide 6
Riesgos y Supuestos
Riesgos Potenciales
⏳ Plazos ajustados
👩‍💻 Inexperiencia técnica: (React, HeroUI, zustand).
🔐 Seguridad: fallas en la implementación de OAuth2 o brechas de acceso.
💸 Desviación de presupuesto: sobrecostos superiores al 10% del estimado.
👥 Baja adopción
Supuestos del Proyecto
👥 El equipo estará 100% disponible durante todo el proyecto.
✅ Se contará con el apoyo de RRHH
🔐 Acceso continuo a servicios externos (Google Login, Cloudflare).
💻 Infraestructura y conectividad necesarias estarán disponibles durante todo el desarrollo.
📅 El cliente respetará las prioridades y el backlog definido en Scrum.

## Slide 7
Conclusión
🎯centralizar y modernizar
📈 Con entregas iterativas bajo Scrum, se garantiza flexibilidad y mejora continua hasta el despliegue final en diciembre 2025.
✅ Se asegura un sistema seguro, transparente y confiable, alineado con buenas prácticas (ISO/IEC 27001 y OWASP Top 10).
👥 Fomenta la participación activa
fortalece la retroalimentación y el desarrollo profesional.
🚀 Impacto esperado: mejor toma de decisiones de la directiva, mayor satisfacción de los usuarios y crecimiento profesional sostenido.